Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 28.11.19 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Per iniziare, ho cominciato ho sistemato il design del database in base a quanto discusso con il responsabile del progetto:  Ho poi cambiato il database da MySQL Workbench in base al design qua sopra.  Dopo aver fatto ciò, ho iniziato a lavorare sulla pagina di dettaglio di un alloggio, che per ora mostra le solite informazioni più la mappa dell’alloggio: |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In ritardo rispetto alla pianificazione, in linea rispetto alla pianificazione intermedia. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Nella prossima giornata di lavoro implementerò il fatto che un utente qualsiasi non può accedere alle pagine degli amministratori tramite il link diretto, poi mi recherò ad aggiornare il design del database e infine continuerò un po’ di test case sulla doc. |