Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 29.11.19 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi per quasi tutta la durata della lezione, ho lavorato sulla scrittura dei test case e dei risultati di alcuni di essi. Questo è quanto ho fin’ora:  Come è possibile notare, ci sono ancora due Test Case (009 e 010) che sono da scrivere. Inoltre, tutti i test dal “004” al “010”, sono ancora da testare. Mi occuperò di terminare queste due mancanze appena citate nel weekend.  Lavorando sui Test Case del form di registrazione, mi sono accorto che c’erano dei controlli non completamente corretti sui dati inseriti dall’utente (formato email e password) che sono andato a sistemare velocemente.  Nell’ultima mezzora rimanente, ho lavorato sul mostrare correttamente tutti gli elementi della pagina di dettagli. In precedenza, avevo il problema che aprendo la pagina di dettagli di un qualsiasi alloggio, mi venivamo mostrati i dettagli dell’ultimissimo alloggio presente. Oggi sono riuscito (in un modo non molto ottimizzato) a stampare il nome dell’alloggio cliccato.  Per quanto riguarda l’ottimizzazione del codice e il funzionamento non solo del nome, ma anche dell’immagine, dell’indirizzo, ecc. lavorerò a casa questo weekend. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In ritardo rispetto alla pianificazione. In leggero ritardo rispetto alla pianificazione intermedia, ma mi rimetterò in linea senza problemi durante il weekend. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Nella prossima giornata di lavoro comincerò a lavorare sulla riservazione di un alloggio. |