Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 10.12.19 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Durante il weekend ho provato a terminare la parte di riservazione in quanto la query essendo abbastanza complicata non mi funziona e non riesco a sistemarla in alcun modo. Di conseguenza, avendo già perso tanto tempo a caso, oggi a lezione ho deciso di mettere questa attività da parte e di procedere con altro. Il passo successivo era quello di realizzare le due pagine di gestione degli amministratori. Prima di fare questo però, ho lavorato 1 oretta sulla documentazione, più specificatamente nella parte di implementazione (che avevo già iniziato durante il weekend). Dopodiché, ho iniziato a lavorare sulla pagina di gestione dell’amministratore gerente. Egli dispone 2 funzionalità: caricamento di una camera e gestione dei clienti. Quello che avevo iniziato a fare era mettere tutto in una pagina, andando a nascondere o mostrare dei form in base a quale dei due bottoni veniva cliccato. Tuttavia, ho iniziato a riscontrare dei problemi con i vari form, di conseguenza ho deciso di creare 2 nuovi file per semplificare il tutto. Un file per il caricamento di una camera e uno per la gestione dei clienti.  Questo è quanto ho realizzato finora per la parte dell’aggiunta di una camera. Stasera a casa andrò avanti, lavorando sulla query che va ad aggiungere la camera nel database. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Problema con i form. Citato nella parte dei lavori svolti. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In ritardo rispetto alla pianificazione. In orario rispetto alla pianificazione intermedia. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Nella prossima giornata di lavoro, continuerò a lavorare sulle pagine degli amministratori. |