**18.10.2019**

Attività per settimana prossima:

1. Terminare la registrazione via eMail con conferma
2. Sito sul Server
3. Caricare i dati con lo script
4. Cambio delle attività rispetto al Gantt
   1. Priorità maggiore su 🡪 Creazione meccanismo ricerca alloggi

**25.10.2019**

1. Punto 1. e 2. Completati
2. Infomaniak risposte, adesso sono stati creati due file distinti per la connessione al DB, localhost e server
3. Documentazione continua ?
4. Nel diario mettere anche del codice
5. Commentare il codice !

* Risolvere il problema della registrazione dell’utente in locale, OK Risolto !

**Verificare**

* Gantt e stato attuale dei lavori
* Documentazione
* Commenti al codice
* Nel diario mettere anche del codice

**07.11.2019**

* Verifica del Gantt e sino a dove è arrivato
  + Evt. fare un Gantt intermedio ?
* Dare un esempio di Diario ben fatto !
* Scrivere i Test Case almeno quelli sulla ricerca degli alloggi
* Andare avanti sulla documentazione
* Commentare il codice da subito
* Caricare il file originale del Project mpp
* Caricare il sito settimanalmente il martedì sera
* Scrivere il diario in Word sulla base del modello di Moodle

**15.11.2019**

* Utente registrato con il numero di telefono ? Nome utente 995955565
* Dopo registrazione non ho ricevuto nessun email per l’attivazione ?!?
* Sono comunque riuscito ad entrare e creare un account di amministratore ?!?
* Il filtro funziona con un solo parametro, Albergo, B&B, …
* Una volta fatto il logout ho ancora a disposizione i menu di Amministratore gerente e Amministratore
* Sul sito copiare solo il file per gli accessi alla DB del sito, perché devo avere due file da commentare e scommentare ogni volta ?
* Giovedì lavorato sulla documentazione, verificare cosa è stato fatto

**Commenti**

* Diario notevolmente migliorato, bravo !
* Diario del 8.11.2019 scrivi che non hai avuto nessun problema anche se questo non è vero in quanto hai descritto sopra un problema non ancora risolto

**Dopo Colloquio**

* Attenzione ai Diari, restare coerenti con quanto scritto vedi esempio del 8.11.19, da una parte si evidenziano dei problemi e poi sotto vi è la scritta che non vi abbiamo riscontrato alcun problema
* Finire il Test Case per la ricerca degli alloggi in più estendere i Test Case anche per la Registrazione e il Login
* Aggiungere il tasto Applica per la conferma dei filtri
* Risolvere il problema sulla registrazione
  + Invio email dopo la registrazione – **OK adesso funziona**
  + Come utente normale mi posso registratore come amministratore gerente ?
  + Anche senza aver attivato la conferma del mio email posso ugualmente fare un login ?
  + Una volta fatto il logout ho ancora a disposizione i menu di Amministratore gerente e Amministratore
  + Posso registrami più volte con lo stesso email, manca un controllo !
* Creare un meccanismo per evitare tutte le volte di commentare e scommentare nei file di configurazione la parte della connessione al DB
* Lavori odierni
  + Andare avanti sulla documentazione

**Task settimanali**

Priorità 1  
• Ricerca disponibilità di una struttura, Riservazione, Conferma, (Stampa)  
• Creare un nuovo Gantt con i prossimi task realistici - In ordine d’importanza e pianificati con tempi più reali possibili  
  
Priorità 2  
• Una volta fatto il logout ho ancora a disposizione i menu di Amministratore gerente e Amministratore  
• Estendere i Test Case per la Registrazione e il Login  
• Impaginazione non funzionante da eliminare  
  
• 28.11.19 ore 12:25 Aula 425  
Incontro per verificare il diagramma di Gantt e cosa è stato fatto martedì