**18.10.2019**

Attività per settimana prossima:

1. Terminare la registrazione via eMail con conferma
2. Sito sul Server
3. Caricare i dati con lo script
4. Cambio delle attività rispetto al Gantt
   1. Priorità maggiore su 🡪 Creazione meccanismo ricerca alloggi

**25.10.2019**

1. Punto 1. e 2. Completati
2. Infomaniak risposte, adesso sono stati creati due file distinti per la connessione al DB, localhost e server
3. Documentazione continua ?
4. Nel diario mettere anche del codice
5. Commentare il codice !

* Risolvere il problema della registrazione dell’utente in locale, OK Risolto !

**Verificare**

* Gantt e stato attuale dei lavori
* Documentazione
* Commenti al codice
* Nel diario mettere anche del codice

**07.11.2019**

* Verifica del Gantt e sino a dove è arrivato
  + Evt. fare un Gantt intermedio ?
* Dare un esempio di Diario ben fatto !
* Scrivere i Test Case almeno quelli sulla ricerca degli alloggi
* Andare avanti sulla documentazione
* Commentare il codice da subito
* Caricare il file originale del Project mpp
* Caricare il sito settimanalmente il martedì sera
* Scrivere il diario in Word sulla base del modello di Moodle